沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈租聘购

工作方案

为进一步规范沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购相关工作，按照《四川省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》文件要求，现对项目建设过程中的材料、保险采购、机械（机具）、施工耗材租赁、材料运输、监理公司聘用等相关事项，制定了《沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购工作方案》，具体内容如下：

一、项目基本情况

项目名称：沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目

项目地点：沐溪镇前光村、沐溪镇茨梨村、沐溪镇龙门村、沐溪镇白果村

项目业主：沐溪镇前光村村民委员会

项目总投资及资金来源：总投资445万元，其中中央财政资金375万元，县级配套资金70万元。

预计发放劳务报酬金额：169.1万元。

项目建设地址：沐溪镇前光村、沐溪镇茨梨村、沐溪镇龙门村、沐溪镇白果村

项目建设内容：按照路基宽3.5m、路面宽3.5m对路面进行硬化处理，同步完善相关附属设施。线路分布具体如下：项目涉及前光村、白果村、龙门村、茨梨村四个村，共计4条道路，共计里程6.827公里。线路分布具体如下：路线A位于白果村，起于沙沟儿，止于庙子坪，全长1.403公里；路线B位于龙门村，起于河坝头，止于巴掌窝，全长1.834公里；路线C位于前光村，起于唐家岩，止于坝儿上，全长1.860公里；路线D位于茨梨村，起于关水田，止于碾子田，全长1.730公里。

项目建设方式：村民自建。

项目建设工期：12 个月。

二、项目租聘购内容

详见附件1：《沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购内容》。

三、租聘购流程

1.确定询价比价工作小组。小组成员由项目镇级负责人、项目理事会理事长、副理事长、施工管理组、材料采购组组成。

2.采购公示。采购的内容、金额、询价比价公告具体详情等，在县级人民政府门户网站、镇政务公开栏、村务公开栏等平台同时发布。

3.开展询价比价。询价比价工作小组对每类产品询价比价原则上不低于3家，充分了解所需内容的市场价格、考察供应商（技术人员）履约能力等，并将询价报价记录存档，填写《沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购候选单位推荐表》。

4.听取询价比价报告。县以工代赈项目负责人组织召开专题会议，镇政府项目负责人、村委会负责人、项目理事会成员参会听取询价比价工作小组汇报询价比价工作情况。项目理事会根据《租聘购工作方案》，按照询价比价结果评定办法，对符合条件的候选单位以综合评价优劣的原则从高到低进行排名，提出第一二三候选供应方及租聘购建议对象和相关内容，并在《沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购候选单位推荐表》签字确认。

5.择优确定供应方。由前光村（业主村）组织召开村两委会，经集体研究，采用举手表决方式民主确定租聘购对象和相关内容。县以工代赈项目负责人、镇政府项目负责人、镇纪委负责人、项目理事会负责人列席会议，并在《沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购候选单位推荐表》签字确认。若中标单位放弃，则按综合评价排名依次进行替补，不再重新询价比选。

6.公示公开。在镇政务公开栏、村务公开栏，对民主确定的租聘购对象和相关内容进行为期5个工作日的公示，公示内容主要包括租聘购对象、内容、单价、规格等。

7.实施采购。由材料采购组具体负责，根据最终确定的租聘购对象、内容、单价、规格等，组织实施采购，由项目理事会与租聘购对象签订租聘购相关协议。

四、相关要求

（一）监理公司聘用条件

1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。

2.负责指导项目全过程监理工作。

3.对工程质量负总责，保证全过程各类检测（试压块、钻芯取样等）合格，公路质量验收合格。

（二）材料购买、机械（机具）租赁条件

采购和租赁采用询价比价方式，评比方式为综合评分法。询价比价工作小组根据项目实际情况，认真充分调研，了解所需内容的市场价格，收集整理报价方案（每类产品询价比价原则上不低于3家符合资质的公司），并提供下列材料：

1.有效的“三证合一”工商营业执照或其他组织的营业执照等证明文件（具备材料或设备租赁的经营范围）；法定代表人身份证原件或复印件。

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

3.参加租聘购前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

4.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

5.报价单（格式见附件3）。

6.对公或个人账户开户信息。

五、公告、报价时间及报价方式

（一）初步公告时间：2025年12月17日至12月23日，公告期间有意向的供货商可以自行前往前光村民委员会了解项目相关情况。

（二）初步报价时间：2025年12月23日18：00前（报价时间过后的供货商报价资料将不被接受），拟报价供应商需根据上文第四点内容准备相关资料（格式自拟，涉及证件类需提供复印件，资历类提供合同复印件或社保等证明资料），不符合条件的供应商报价资料将不被接受。报价格式参考附件三。

公告期间报价人可针对采购需求内容分类报价或整体报价。

- 报价地点：前光村村民委员会

附件：1.沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购内容

2.沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购候选单位推荐表

3.报价单

沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目理事会

（前光村民委员委会代章）

2025年 12月 17日

附件1

沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目租聘购内容

| 方式 | 类别 | 品种 | 单位 | 数量 | 规格要求和基本条件 | 控制价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 材料 | 碎石 | t | 按实际用量 | 碎石粒径1-3cm。厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。 | 85 | 元/t | 含驾驶员工资300元/天 |
|  |  | 中(粗)砂 | t | 按实际用量 | 水洗砂或纯石粉砂，厂家或供应商有营业执照；生产厂家提供的产品合格证。开票、含运输。 | 85 | 元/t | 含驾驶员工资300元/天 |
|  |  | 42.5R级水泥 | t | 按实际用量 | 要求使用旋窑道路硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或旋窑硅酸盐水泥，水泥等级为42.5R号，水泥28天龄期的抗压强度不小于42.5Mpa，28天龄期的抗折强度不小于6.5Mpa。厂家有营业执照；厂家提供的水泥品质试验报单及合格证等证明。含发票、运费、上下车。 | 370 | 元/t | 含驾驶员工资300元/天 |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m | m | 116 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.75m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。 | 280 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ1.0m | m | 28 | 钢筋混凝土圆管涵Φ1m。厂家有营业执照；有产品合格证。开票、含运输。 | 593 | 元/米 |  |
|  | 保险 | 不记名团体险 | 份 | 1 | 不记名团体险160人。 100+10万元/人意外。 | 13000 | 元 |  |
| 租用 | 机械机具 | 60型号挖掘机 | 辆 | 按实 | 60型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资) | 130 | 元/小时 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 120-150型号挖掘机 | 辆 | 按实 | 120-150型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资) | 160 | 元/小时 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 220-250型号挖掘机 | 辆 | 按实 | 220-250型号挖掘机，设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资) | 230 | 元/小时 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 混凝土转运车 | 辆 | 按实 | 10吨自卸式汽车；设备完好；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资) | 50 | 元/立方米 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 装载机 | 辆 | 按实 | 装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。不含机械操作手工资) | 500 | 元/天 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | 场内转运车 | 辆 | 1 | 场内施工机具转运，试压块运送等；(含油费、税费。不含机械驾驶员工资) | 220 | 元/天 | 自带驾驶员，驾驶员工资按300元/天计算 |
|  |  | JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备 | 套 |  | JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备，包含运输、安装、日常维修等费用。 | 8 | 元/米 |  |
| 聘用 | 公司 | 监理公司 | - | 1 | 1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。 2.负责指导项目全过程监理工作。 3.对工程质量负总责，公路质量验收合格。 | 55000 | 包干（开工到完工） |  |

附件2

沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目

租聘购候选单位推荐表

| 项目名称 | 沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 沐溪镇前光村、白果村、龙门村、茨梨村 |  |  |
| 项目单位 | 沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目理事会 |  |  |
| 项目预算(报价上限) |  | 计划实施时间 |  |
| 采购或租赁物(类别、品种、数量、单价、规格) |  |  |  |
| 报价单位资质(或经营范围)要求 |  |  |  |
| 报价单位 | 是否符合资质(或经营范围)要求 | 报价(元) | 备注（报价排名） |
| 中标单位 |  |  |  |
| 材料采购组意见： | 项目理事会意见： | 项目村委会意见： | 项目建设领导小组意见： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

说明：1.报价单位符合相关资质或提供满足采购需求等相关要求；

2.超过项目预算或高于市场调查价格(报价上限)的报价为无效报价。

附件3

报价单

| 项目名称 | 沐川县沐溪镇2026年中央财政以工代赈项目 |
| --- | --- |
| 报价公司名称 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 采购或租赁物(类别、品种、数量、出厂单价、规格) |  |
| 是否包含运输费用 | 含运输费用 不含运输费用 运输费用： |
| 是否包含安装费用 | 含安装费用 不含安装费用 安装费用： |
| 是否包含上下车费用 | 含上下车费用 不含上下车费用 上下车费用： |
| 是否包含税费 | 含税费 不含税费 |
| 报 价 |  |

说明：报价单位符合相关资质或提供满足采购需求等相关要求；超过项目预算或高于市场调查价格(报价上限)的报价为无效报价。

报价公司及代表人（签字盖章）：

报价时间：      年    月    日