沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村

以工代赈项目租购聘工作方案

为进一步规范沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘相关工作，按照《四川省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》文件要求，现对项目建设过程中的材料采购、机械（机具）租赁、材料运输、专业技术人员聘用等相关事项，制定了《沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘工作方案》，具体内容如下：

一、项目基本情况

项目名称：沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目。

项目总投资及资金来源：总投资876万元。其中：中央预算内投资 800万元，县级配套资金76 万元。

预计发放劳务报酬金额：323万元。

项目建设地址：高笋乡静云村、安坪村、光明村、边河村、龙河村。

项目建设内容：硬化村组道路总长12.1公里，其中按照农村公路建设标准硬化村组道路路长3.8公里，路面宽3.5米，0.18米厚；硬化3米宽生产道8.3公里，0.18米厚。

项目建设方式：村民自建。

项目建设期限：2026年5月至2027年4月。

二、项目租购聘内容

详见附件1：《沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘内容》。

三、租购聘流程

1.确定询价比价工作小组。由项目乡级负责人、项目理事会理事长、副理事长、施工技术员、材料采购组成员组成。

2.采购公示。采购的内容、金额等具体详情，在县级人民政府门户网站、乡政务公开栏、村务公开栏等平台同时发布采购的内容、数量、金额等询价比价公告，公示期不少于5个工作日。

3.开展询价比价。询价比价工作小组对每类产品询价比价原则上不低于3家，了解所需内容的市场价格，考察供应商（技术人员）履约能力等，并将询价报价记录存档，填写《沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘候选单位推荐表》。

4.听取询价比价报告。县以工代赈项目负责人组织召开专题会议，乡政府项目负责人、村委会负责人、项目理事会成员参会听取询价比价工作小组汇报询价比价工作情况。项目理事会根据低价中标法，对符合条件的候选单位从高到低进行排名，提出第一二三候选供应方及租购聘建议对象及相关内容，并在《沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘候选单位推荐表》签字。

5.择优确定供应方。由项目业主村组织召开联合村两委会，经集体研究，采用举手表决方式民主确定租购聘对象及相关内容。县以工代赈项目负责人、乡政府项目负责人、乡纪委负责人、项目理事会负责人列席会议，并在《沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘候选单位推荐表》签字。若中标单位放弃，则按最终排名依次进行替补。

6.公示公开。在乡政务公开栏、村务公开栏，对民主确定的租购聘对象及相关内容进行为期5个工作日的公示，公示内容主要包括租购聘对象、内容、单价、规格等。

7.实施采购。由材料采购组具体负责，根据最终确定的租购聘对象、内容、单价、规格等，组织实施采购，由项目理事会与租购聘对象签订租购聘相关协议。中选单位需缴纳工程设计单项用量价的5%作为保证金。

四、相关要求

（一）监理公司招聘条件

1.具有监理师证。

2.负责指导项目全过程监理工作。

3.对工程质量负总责，确保工作质量验收合格。

4.负责监督每日务工考勤工作，确保劳务报酬发放的真实性。

（二）材料购买、机械（机具）租赁条件

采购和租赁采用询价比价方式，评比方式为低价中标法。询价比价工作小组根据项目实际情况，认真充分调研，了解所需内容的市场价格，收集整理报价方案（每类产品询价比价原则上不低于3家符合资质的公司），并提供下列材料：

- 1.报价人的营业执照、开户许可等证明文件；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

4.报价清单（附件3）；

五、公告、报价时间及报价方式

（一）初步公告时间：2026年5月14日至5月21日上午12：00，公告期间有意向的供货商可以自行前往高笋乡人民政府了解项目相关情况，或者通过电话咨询项目相关情况，联系电话19980270279。

（二）初步报价时间：2026年5月14日至5月21日上午12：00（报价时间过后的供货商报价资料将不被接受），拟报价供应商需根据上文第四点内容准备相关资料（格式自拟，涉及证件类需提供复印件，资历类提供合同复印件或社保等证明资料），报价相关资料密封提交，比价现场统一拆封，现场公布报价结果，不符合条件的供应商报价资料作废。报价格式参考附件三。

公告期间报价人可针对采购需求内容分类报价、针对租用类需求内容整体报价，每类单独封存提交。

六、报价地点：高笋乡人民政府经济发展办

附件：1.沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘内容

2.沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘候选单位推荐表

3.报价单

沐川县高笋乡静云村 2026 年

特色旅居村以工代赈项目理事会

2026年5月13日

附件1

沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘内容

| 方式 | 类别 | 品种 | 单位 | 数量 | 规格要求和基本条件 | 控制价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 釆购 | 材料 | 片石 | t | 按实际用量 | 强度不小于30Mpa，片石块径10-30cm.厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输。 | 46 | 元/t | 砂石材料采购报价仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资、场内整理人工工资等其他费用，驾驶员工资另按300元/天，普工工资另按160元/天结算。 |
|  |  | 碎石 | t | 按实际用量 | 碎石粒径1-3cm。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输。 | 61 | 元/t |  |
|  |  | 中(粗)砂 | t | 按实际用量 | 水洗机制砂，厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输。 | 61 | 元/t |  |
|  |  | PC42.5R级水泥 | t | 按实际用量 | 本项目所用水泥要求为正规大厂合格产品，强度等级为PC42.5R级普通硅酸盐水泥，具备产品合格证、质量检测报告，进场前需按规定送检合格后使用。含税票、含运输。 | 320 | 元/t | 水泥采购报价为固定价，仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资、场内码堆整理人工工资等其他费用，驾驶员工资另按300元/天，普工工资另按160元/天结算。 |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.50m | 米 | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.50m。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输、下车、吊运。 | 155 | 元/米 | 涵管采购报价仅包含主材材料费及场外运输车辆费用，不含场外运输车驾驶员工资等其他费用，驾驶员工资另按300元/天，普工工资另按160元/天结算。 |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m | 米米 | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ0.80m。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输、下车、吊运。 | 260 | 元/米 |  |
|  |  | 钢筋混凝土圆管涵Φ1.0m | 米米 | 按实际用量 | 钢筋混凝土圆管涵Φ1.0m。厂家有营业执照；有产品合格证。含税票、含运输、下车、吊运。 | 360 | 元/米 |  |
|  | 保险 | 不记名团体险 | 份 | 1 | 不记名团体险330人。 100+10万元/人意外。 | 25000 | 元 |  |
| 租用 | 机械机具 | 120-150型号挖掘机 | 辆 | 按实 | 120-150型号挖掘机，设备完好,操作手有资质；(含转场费、油费、税费。) | 180 | 元/小时 | 报价不含机械操作手劳务报酬，机械操作手工资另按300元/天结算。 |
|  |  | 装载机 | 辆 | 按实 | 装载机；设备完好；(含转场费、油费、税费。) | 500 | 元/天 |  |
|  |  | 场内转运车 | 辆 | 1 | 场内施工机具转运，试压块运送，操作手有资质等；(含油费、税费。) | 200 | 元/天 |  |
|  |  | JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备 | 套 | 按最终收方量结算 | JZC50型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备 | 2 | 元/平方米 |  |
|  |  | 混凝土转运车 | 辆 | 按最终收方量结算 | 10吨自卸式汽车；设备完好，操作手有资质；(含油费、税费。) | 40 | 元/立方米 |  |
| 聘聘用 |  | 监理公司 | 名 | 1 | 1.具有监理师证。 2.负责指导项目全过程监理工作。 3.对工程质量负总责，确保工作质量验收合格。 4.负责监督每日务工考勤工作，确保劳务报酬发放的真实性。 | 120000 | 包干（开工到完工） | 按工程最终结算价进行测算并支付 |

附件2

沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目租购聘候选单位推荐表

| 项目名称 | 沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 | 高笋乡静云村、安坪村、光明村、边河村、龙河村 |  |  |
| 项目单位 | 沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目理事会 |  |  |
| 项目预算(报价上限) |  | 计划实施时间 |  |
| 采购或租赁物(类别、品种、数量、单价、规格) |  |  |  |
| 报价单位资质(或经营范围)要求 |  |  |  |
| 报价单位 | 是否符合资质(或经营范围)要求 | 报价(元) | 备注（报价排名） |
| 中标单位 |  |  |  |
| 材料采购组意见： | 项目理事会意见： | 项目村委会意见： | 项目建设领导小组意见： |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

说明：1.报价单位符合相关资质或提供满足采购需求等相关要求；

2.超过项目预算或高于市场调查价格(报价上限)的报价为无效报价。

附件3

报价单

| 项目名称 | 沐川县高笋乡静云村2026年特色旅居村以工代赈项目 |
| --- | --- |
| 报价公司或个人名称 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 采购或租赁物(类别、品种、数量、单价、规格) |  |
| 是否包含运输费用 | 含运输费用 不含运输费用 |
| 是否包含安装费用 | 含安装费用 不含安装费用 |
| 是否包含税费 | 含税费 不含税费 |
| 报 价 |  |

说明：报价单位符合相关资质或提供满足采购需求等相关要求；超过项目预算或高于市场调查价格(报价上限)的报价为无效报价。

报价公司或个人（签字盖章）：

报价时间：     年  月  日