乐山市住房和城乡建设局

关于第三轮四川省生态环境保护督察

第四十九项整改任务验收销号的公示

第三轮四川省生态环境保护督察第四十九项整改任务已整改完成并通过验收，拟按程序实施销号。根据《四川省生态环境保护督察问题整改销号办法（2025年修订）》有关要求，现将该项任务整改完成情况予以公示，公示期为2026年8月21日至8月30日。公示期间如有异议，请实名书面向乐山市住房和城乡建设局提出。联系电话：0833-2150506；邮寄地址：乐山市市中区春华路西段553号。
附件：第三轮四川省生态环境保护督察第四十九项整改任务完成情况表


乐山市住房和城乡建设局     
2026年8月20日        
第三轮四川省生态环境保护督察第四十九项
整改任务完成情况表

	整改任务
	第三轮四川省生态环境保护督察第四十九项整改任务：环境风险突出，生活垃圾填埋场问题严峻。乐山市现有生活垃圾填埋场10个，其中9个从未开展防渗衬层完整性监测，5个从未开展地下水监督性监测或执法监测。

	整改实施主体
	市中区、沙湾区、金口河区、峨眉山市、犍为县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县党委和政府

	整改目标
	完成防渗衬层完整性监测，并按要求开展地下水监督性监测或执法监测。

	整改时限
	2025年10月

	整改措施
	1.2024年8月，完成夹江县生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2024年12月底前，完成沐川县、峨边彝族自治县生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2025年4月底前，完成马边彝族自治县生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2025年8月底前，完成市中区、沙湾区、犍为县生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2025年10月底前，完成金口河区、峨眉山市生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测。

2.2024年12月底前，按规范要求完成市中区、沙湾区、犍为县、沐川县、峨边彝族自治县生活垃圾填埋场地下水监督性监测。

	整改主要工作
及成效
	1.2024年8月夹江县完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2024年7月沐川县完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测，2024年11月峨边彝族自治县完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2024年12月马边彝族自治县完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2024年11月市中区完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测，2025年3月沙湾区完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测，2025年2月犍为县完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测；2024年8月金口河区、峨眉山市完成生活垃圾填埋场防渗衬层完整性监测。

2.市中区、沙湾区、犍为县、沐川县、峨边彝族自治县已按要求开展生活垃圾填埋场地下水监督性监测。


