马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目
租聘购工作方案

为进一步规范马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购相关工作，按照《四川省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》文件要求，现就项目建设过程中的材料采购、机械（机具）租赁、材料运输、监理聘用等事项制定本方案，具体内容如下：
一、项目基本情况
（一）项目名称：马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目。
（二）项目总投资：总投资380万元。
（三）资金来源：马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目收益与融资自求平衡专项债券资金
（四）预计发放劳务报酬金额：76万元。
（五）项目建设地址：沐川县茨竹乡五四村、西门村、友爱村。
（六）项目建设内容：本项目为产业道路硬化工程，涉及五四村、西门村、友爱村，全长7.276km。主线起于西门村3组坡上-止于五四村5组雷大坪，支线起于西门村3组塘坳，止于友爱村1组长地坪。其中5.713公里为原有碎石路路面，1.563公里新建路基路面。路基宽度4.5米，路面宽3.5米，厚18cm。同步完善错车道、涵洞、安防工程等相关配套设施。
（七）项目建设方式：村民自建。
（八）项目建设期限：2026年10月至2026年12月。
二、项目租聘购内容
详见附件1：《马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购内容》。
三、租聘购流程
（一）确定询价比价工作小组。小组成员由项目乡级负责人、项目理事会理事长、副理事长、施工管理组、材料采购组组成。
（二）采购公示。采购的内容、金额、询价比价公告具体详情等，在县级人民政府门户网站、乡政务公开栏、村务公开栏等平台同时发布。
（三）开展询价比价。询价比价工作小组对每类产品询价比价原则上不低于3家，充分了解所需内容的市场价格、考察供应商（技术人员）履约能力等，并将询价报价记录存档，填写《马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购候选单位推荐表》。
（四）听取询价比价报告。由县以工代赈项目负责人、县农业农村局召开专题会议，乡政府项目负责人、村委会负责人、项目理事会成员参会，听取询价比价工作小组汇报询价比价工作情况。项目理事会根据《租聘购工作方案》，按照询价比价结果评定办法，对符合条件的候选单位以综合评价优劣的原则从高到低进行排名，提出第一二三候选供应方及租聘购建议对象和相关内容，并在《马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购候选单位推荐表》签字确认。
（五）择优确定供应方。由五四村（项目业主村）组织召开村两委会，经集体研究，采用举手表决方式民主确定租聘购对象和相关内容。县以工代赈项目负责人、县农业农村局相关负责人、乡政府项目负责人、乡纪委负责人、项目理事会负责人列席会议，并在《马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购候选单位推荐表》签字确认。若中标单位放弃，则按综合评价排名依次进行替补，原中标价保持不变，不再重新询价比选。
（六）公示公开。在乡政务公开栏、村务公开栏，对民主确定的租聘购对象和相关内容进行为期3个工作日的公示，公示内容主要包括租聘购对象、内容、单价、规格等。
（七）实施采购。由材料采购组具体负责，根据最终确定的租聘购对象、内容、单价、规格等，组织实施采购，由项目理事会与租聘购对象签订租聘购相关协议。
四、相关要求
（一）监理公司聘用条件
1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。
2.负责指导项目全过程监理工作。
3.对工程质量负总责，保证全过程各类检测（试压块、钻芯取样等）合格，公路质量验收合格。
（二）材料购买、机械（机具）租赁条件
采购和租赁采用询价比价方式，评比方式为低价中标法。询价比价工作小组结合项目实际情况，开展充分调研，掌握对应品类的市场价格，收集整理报价方案（每类产品询价比价原则上不低于3家符合资质的单位）：
1.各分项供应商需提供材料要求：详见附件《马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购内容》。
2.报价清单格式：附件3。
五、公告、报价时间及报价方式
（一）公告时间：2026年10月29日至11月4日，公告期内有意向的供应商可自行前往茨竹乡五四村村委会了解项目相关情况，也可通过电话咨询项目相关事宜，联系人：李先生，电话：17628155082。
（二）报价时间：2026年10月5日上午10：00
（三）报价方式：现场递交报价资料，由询价比价工作小组现场拆封并进行评分排序。报价时间截止后送达的报价资料不予接受。拟报价供应商须根据上文第四条要求准备相关资料，格式可自行拟定，其中证件类须提供复印件，资质资历类须提供合同复印件或社保证明等材料，所有报价资料须密封提交，于比价现场统一拆封，不符合条件的供应商报价资料作废。报价格式详见附件三。
报价人可针对采购需求分类报价，其中租用类需求采用整体报价，每类报价单独密封提交，所有报价均为固定合同价，不随市场价格变动进行调整。
6、 报价地点：茨竹乡人民政府

附件：1.马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购内容
        2.马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购候选单位推荐表
        3.报价单
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附件1
马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购内容
	方式
	类别
	品种
	单位
	数量
	规格要求
	供应商要求
	控制价（元）
	备注

	釆购
	材料
	片石
	t
	按实际用量
	强度不小于30Mpa，片石块径10-15cm。
	1、供应商具备独立法人资格，有砂石销售的经营范围
2、提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）
1000
	55
	元/t
	合同包一
1、报价包含材料费、税费、场外运输费、到场下车费。
2、每批次资材料需在供货时提交材料合格证
3报价应包含本合同包所有内容

	
	
	碎石
	t
	按实际用量
	具体规格为水洗碎石，粒径区间1-4cm。配比符合设计和相关规范。
	
	65
	元/t
	

	
	
	中(粗)砂
	t
	按实际用量
	Mx2.3～3.5天然砂和机制砂。
	
	65
	元/t
	

	
	
	水泥
	t
	按实际用量
	P·O42.5R水泥。
	1、供应商具备独立法人资格，有水泥销售的经营范围
2、提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	400
	元/t
	合同包二
1、报价包含材料费、税费、场外运输费、到场下车费、堆码费。
2、每批次资材料需在供货时提交材料合格证
3报价应包含本合同包所有内容

	
	
	成品钢筋混凝土圆管涵一
	m
	按实际用量
	1、涵管内径Φ0.75m；
2.壁厚：≥80mm；
3.接口：承插口；
4、符合GB/T 11836-2023 Ⅱ级管要求。
	1、供应商具备独立法人资格，有水泥制品制造或销售的经营范围
2、提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	300
	元/米
	合同包三
1、报价包含材料费、税费、场外运输费、到场下车费、堆码费。
2、每批次资材料需在供货时提交材料合格证
3报价应包含本合同包所有内容

	
	
	成品钢筋混凝土圆管涵二
	m
	按实际用量 
	1、涵管内径Φ1m；
2.壁厚：≥100mm；
3.接口：承插口；
4、符合GB/T 11836-2023 Ⅱ级管要求。
	
	400
	元/米
	

	
	
	波形梁刚护栏
	t
	按实际用量
	防撞等级为C级时，采用φ114钢管立柱，二波波形梁，波板厚度不小于2.5mm，护栏的横梁中心高度，从路面算起至连接螺栓孔中心的距离为600mm；

	1.供应商具有护栏制品制造或销售的经营范围
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）

	150
	元/米
	合同包四
1.报价包含材料费、安装费、税费、场外运输费、到场下车费、堆码费。
2.每批次资材料需在供货时提交材料合格证

	
	保险
	不记名团体险
	份
	1
	参保方式为不记名团体保险，参保规模为100人。
人均保额配置为100万元+10万元。
	1、供应商具备独立法人资格，有保险经营范围
2、提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）
	14000
	元
	合同包五

	租用
	机械机具
	挖掘机一
	辆
	按实
	1.型号：120－150型号挖掘机
2.设备完好、保险齐全。
	1、供应商具备独立法人资格，有机械租赁经营范围
2、提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）、各类机械设备信息及对应设备人员信息（表格式提供）、车辆对应驾驶人员应有相应的资格证（复印件加盖公章或原件查验）。相关车辆和驾驶员（操作手）保险（原件查验）
	180
	元/小时
	合同包六
1.报价含除驾驶员（操作手）以外的所有税费、油费、维修费。机械操作手工资另按300元／天计算（场内转运车驾驶员250元／天）。成套设备不提供资质审查
2.报价应包含本合同包所有内容


	
	
	挖掘机二
	辆
	按实
	1.型号：220－250型号挖掘机
2.设备完好、保险齐全。
	
	250
	元/小时
	

	
	
	混凝土转运车一（备用）
	辆
	按最终收方量结算
	1.名称：自卸式汽车；
2.载重量≥10吨；
3.设备完好、保险齐全。
	
	48
	元/立方米
	

	
	
	混凝土转运车二
	辆
	按最终收方量结算
	1.名称：成品混凝土罐车；
2.轴数：≥三轴；
3.搅动容量≥6m³；
4.设备完好、保险齐全。
	
	65
	元/立方米
	

	
	
	农用车转运砂石一
	辆
	按实
	二驱，转运场内砂石(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	
	750
	元/天
	

	
	
	农用车转运砂石二
	辆
	[bookmark: _GoBack]按实
	四驱，转运场内砂石(含油费、税费。不含机械驾驶员工资)
	
	1000
	元/天
	

	
	
	装载机
	辆
	按实
	1. 机型： 轮胎式柴油铰接装载机，ZL20 或 ZL30 级，四轮驱动。
2. 额定参数（ZL20 / ZL30）： 额定载重：2000 kg / 3000 kg； 标准斗容：**1.0~1.3 m³ / 1.5~1.8 m³
3.设备完好；
	
	450
	元/天
	

	
	
	JZC75型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等全套耗材、设备
	套
	按最终收方量结算
	JZC75型号立式搅拌机、振动棒、振动桥、切割机、磨面收光机、压纹机、模板、发电机、模板、施工薄膜等水泥路施工全套耗材、设备，包含运输、安装、日常维修等费用。
	
	7
	元/米
	

	
	
	场内转运车
	辆
	1
	1.名称：轻型多用途货车（皮卡）；
2.车辆要求：柴油四驱，2.0T 以上，离地≥210mm。
3.设备完好、保险齐全。
	
	200
	元/天
	

	聘用
	公司
	监理公司
	人
	1
	1.运营情况、公司信誉良好，具有公路工程相关监理资质，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，已完成不少于1个类似公路工程监理业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的工程施工监理经验的监理单位。
2.负责指导项目全过程监理工作。
3.对工程质量负总责，确保公路质量验收合格。

	身份证、从业资格证、业绩证明（项目县级验收报告）
	38000
	包干（开工到完工）
	合同包七
工程最终验收合格并完成结算评审后进行支付。

	聘用
	公司
	第三方检测机构
	-
	1
	1. 具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，能够独立承担民事责任。
2. 经营范围涵盖工程检测、质量检测相关业务，具备开展本项目对应检测业务的服务能力。
3. 开展检测工作的所有人员均符合相应资质要求。
4. 配备开展本项目检测工作所需的全部仪器设备，且设备检定／校准状态均处于有效期内，能够满足现场取样与现场检测工作需求。
	1.供应商具备独立法人资格。
2.提供材料包括但不限于：营业执照，法人代表身份证复印件、授权代理人身份证复印件（法人代表本人投标的不提供）
	16000
	
	合同包八
报价为固定合同价，不因项目增减调整合同价。



附件2

马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目
租聘购候选单位推荐表
	项目名称
	马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目

	项目地点
	沐川县茨竹乡五四村、西门村、友爱村

	项目单位
	马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目理事会

	项目预算(报价上限)
	
	计划实施时间
	

	采购或租赁物(类别、品种、数量、单价、规格)
	

	报价单位资质(或经营范围)要求
	

	报价单位
	是否符合方案中对供应商要求
	报价(元)
	备注（报价排名）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	中标单位
	

	材料采购组意见：
	项目理事会意见：
	项目村委会意见：
	项目建设领导小组（乡镇）意见：

	年   月   日
	年   月   日
	年  月   日
	年   月   日

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


评选日期：
评选地点：
询价比价工作小组签字：

附件3
报价单
	项目名称
	马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目

	报价公司名称
	

	联系人及联系电话
	

	采购或租赁物(类别、品种、数量、出厂单价、规格)
	

	报  价
	


说明：1.报价单位须符合附件1《马边河流域乡村振兴农旅融合示范项目——茨竹乡五四村平凤山产业道路硬化项目租聘购内容》中对供应商要求；2.报价超过项目控制价的，为无效报价。3.报价应注意对应单位。
报价公司及代表人（签字盖章）：
报价时间：      年    月    日

