沐川县林业局

2022年度竹博园项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

1、项目情况

2020年4月22日，《沐川竹博园项目会议纪要》（沐府纪办〔2020〕51号）提出在沐溪镇凤凰村（枣儿坝）打造占地40亩的以竹为主题的竹博园，运用现代造景技术，种植竹品种80个以上(含省内外)、修建廊亭一个、建设步游道、排水工程、地面绿化美化。

项目分三个标段建设：竹博园A段(以原吉源木业厂区内中间道为界线到河边段),由四川久祥建筑工程有限公司实施；竹博园B段(以原吉源木业厂区内中间道为界线到公路段),由四川民源市政工程有限公司实施；竹博园内步行道和排水沟建设，由乐山金惠投资集团有限公司实施。

2、绩效目标

项目的总体目标为：完成竹博园的建设，吸引游客增长，带动周边居民和村民就业。项目2022年的绩效目标为：完成对四川久祥建筑工程有限公司、四川民源市政工程有限公司2家公司合同款的拨付，资金拨款及时，项目验收合格率100%，游客满意度≥90%。

（二）资金安排情况

根据《沐川竹博园项目会议纪要》（沐府纪办〔2020〕51号），资金主要来源于上级林业奖补资金、上级返还植被恢复费或专项债资金。2022年，项目下达预算批复100万元，资金到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

项目预算批复资金为100万元，资金实际支付为100万元，预算执行率100%，资金用于支付2家公司的工程款，其中：四川久祥建筑工程有限公司30万元；四川民源市政工程有限公司70万元，资金按照合约正常拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

竹博园工程建设已经完成，按照工程进度，完成对四川久祥建筑工程有限公司和四川民源市政工程有限公司的资金拨付。

（三）绩效指标完成情况分析

1、数量指标：建设了占地40余亩、拥有80余种竹类的以竹生态、竹文化为主题的竹博园，完成2家公司的合同拨款。

2、质量指标：竣工验收合格率100%。

3、时效指标：项目按计划完工率≥97%。

4、成本指标：拨付合同款100万元。

5、满意度指标：游客满意度≥90%。

（四）项目效益分析

竹博园的建设既宣传了竹知识,弘扬了竹文化,又能吸引游客，促进了沐川的旅游发展,提高了知名度，同时改善了生态环境，实现生态效益与经济效益双促进。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年度项目自评得分为97分，绩效目标与预算同步批复、同步公开。

五、其他需要说明的问题

无

附件：1.2022年度竹博园项目绩效目标自评表

2.2022年度竹博园项目支出绩效评价自评得分表

沐川县林业局

2023年7月14日

附件1

2022年度竹博园项目绩效目标自评表

| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 |  |  | 竹博园项目 |  |  |  |  |
| 项目主管部门 |  |  | 林业局 |  | 资金使用单位 | 林业局 |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 预算执行率 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 其中：中央、省补助 | 100 | 100 |  | 100% |
|  |  |  | 市级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 县级财政资 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 完成竹博园的建设，吸引游客增长，带动周边居民和村民就业。 |  |  |  | 完成竹博园的建设，完成2家公司的合同拨款。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 竹博园建设 |  | ＝1个 | ＝1个 |  |
|  |  |  | 项目建设单位 |  | ＝2家 | =2家 |  |
|  |  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | ＝100% | =100% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目按计划完工率 |  | ≥96% | ≥97% |  |
|  |  | 成本指标 | 应拨款合同费用 |  | ＝100万元 | ＝100万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 有效传播竹文化 |  | 优 | 优 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 增加旅游收入 |  | ≥5% | ≥5% |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善生态环境 |  | 优 | 优 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 游客满意度 |  | ≥90% | ≥90% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2022年度竹博园项目支出绩效评价自评得分表

| 分值权重 | 分层分类指标 |  |  |  |  | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分层指标 | 适用范围 |  | 一级指标 | 二级指标 |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |
| 4% | 通用指标 | 所有项目 |  | 项目决策 | 程序严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 规划合理 | 项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 4 |
| 4% |  |  |  | 项目实施 | 分配合理 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 使用合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 执行有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 4 |
| 4% |  |  |  | 完成结果 | 预算完成 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比 | 4 |
| 4% |  |  |  |  | 目标完成 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况 | 4 |
| 2% |  |  |  |  | 违规记录 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 2 |
| 20% | 共性指标 | 基础设施（设备购置）项目 |  | 项目效果 | 功能性 | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 |  |  |  |  | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | 10 |
|  |  |  |  |  | 配套性 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | 10 |
| 50% | 特性指标 | 基础设施（设备购置）项目 | 基础设施建设 | 社会效益 | 从业带动能力 | 项目带动周边从事相关行业情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看项目实施后带动相关人员就业情况 | 13 |
|  |  |  |  | 经济效益 | 增加值提升 | 项目实施涉及产值增长情况 | 比率分值法 | 指标得分=产值增长率/标准值*指标分值 |  |  |  |  | 考察项目实施后旅游收入情况等。 | 19 |
|  |  |  |  | 完成质量 | 质量达标 | 是否符合验收标准 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数*100%*指标分值 |  |  |  |  | 质量达标率＞100时按100%计算，当质量达标率＜90%时，不得分。 | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |

相关说明：

1.评分方法归为六类：

（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。

（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。

（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。

（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。

（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。

（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2.特性指标二三级指标权重可自行分配。